# MedWatch ProductionGrade - 02-offline-implementation-plan

2026-05-18

Table of Contents

# 02 - Offline Implementation Plan MedWatch

Dokumen ini menjabarkan rencana konkret untuk membuat MedWatch beroperasi penuh tanpa koneksi internet pada workstation Faskes 1. Strategi terdiri atas empat pilar: (1) bundle snapshot data openFDA saat build-time, (2) migrasi storage dari JSON file menjadi SQLite lokal, (3) menghapus seluruh HTTP request runtime dari desktop modular runtime, (4) menyediakan jalur ekspor/impor manual untuk pertukaran data antarmesin.

## 1. Tujuan dan Non-Tujuan

### 1.1 Tujuan

- Menghilangkan dependency runtime terhadap koneksi internet untuk semua jalur fungsional kecuali tombol opsional “Refresh openFDA” pada menu admin.

- Memastikan startup aplikasi dan operasi CRUD pasien tetap cepat (kurang dari 3 detik cold start, kurang dari 200 ms simpan pasien) setelah migrasi storage.

- Tetap mempertahankan kompatibilitas schema dengan modul anggota1..anggota5 agar tidak melanggar mission constraint 5 (modul anggota read-only).

### 1.2 Non-Tujuan

- Tidak menulis ulang modul anggota1-5. Pengubahan persistensi dilakukan di layer baru app/storage_sqlite.py (atau setara) yang menjadi adapter; modul anggota tetap dipanggil dengan dict/list yang sama.

- Tidak memaksa schema relasional kompleks. SQLite yang dipakai bersifat key-value document oriented (kolom id + data_json TEXT) untuk meminimalkan migration friction.

- Tidak mendukung concurrent multi-user. Satu instance MedWatch pada satu workstation memegang lock file di SQLite. Multi-user concurrent ditolak per 01-production-PRD.md Section 5.

## 2. Audit Status Saat Ini

### 2.1 Modul yang memiliki HTTP call di import time

grep -rn "^import requests\|^from requests" anggota* saat dokumen ditulis menghasilkan dua hit:

| File | Baris | Konsekuensi production |
| --- | --- | --- |
| anggota1/anggota1.py | line 17 import requests | Saat app.py mengimpor anggota1.py untuk fitur scraping awal, runtime mengeluarkan koneksi DNS. Akan dipindah ke lazy import. |
| anggota1/openfda/fetch.py | line 45 import requests | File ini hanya dipakai saat build-time menjalankan snapshot openFDA. Tidak perlu di-include di bundle production runtime. |

Modul anggota2, anggota3, anggota4, anggota5 tidak memiliki import HTTP pada level top file. grep -rn "^import requests\|^from requests\|^import urllib\|^from urllib\|^import http\|^from http" anggota2/ anggota3/ anggota4/ anggota5/ menghasilkan kosong saat dokumen ditulis. Implikasi: hanya anggota1 yang membutuhkan strategi lazy import. anggota2-5 sudah offline-ready by virtue of their dependency footprint.

### 2.2 Storage saat ini

api/storage.py mendukung dua mode: local file JSON (_save_local line 38, _load_local line 30) dan Google Cloud Storage (_save_gcs line 55, _load_gcs line 45). Production akan menambahkan mode ketiga: SQLite (_save_sqlite, _load_sqlite). Mode SQLite dipilih melalui env var STORAGE_BACKEND=sqlite (default untuk build production), STORAGE_BACKEND=local (default untuk dev), STORAGE_BACKEND=gcs (default untuk Cloud Run demo akademik).

### 2.3 Lapisan modul mahasiswa sebagai konsumen storage

- anggota2/pasien_helper.py line 6 import json, line 7 import os - desktop modul membaca/menulis Pasien.json lokalnya sendiri. Production tidak akan mengganti perilaku ini; modul desktop boleh tetap memakai JSON file lokal saat user hanya menjalankan python -m anggota2.PasienCRUD. Storage SQLite hanya berlaku untuk path API (Flask api/) yang menjadi backend bundle production.

- anggota4/data_loader.py line 8 import json - sama; menyalin file drug_database.json dan effect_database.json saat install.

## 3. Bundle Snapshot Data openFDA

### 3.1 Mengapa snapshot, bukan live API

openFDA gratis dan publik, tetapi punya tiga masalah saat dipakai runtime di Faskes 1:

- Memerlukan internet (tidak tersedia di banyak Faskes 1).

- Memerlukan API key (lihat constraint 11 di mission constitution). Klien tidak bisa diharapkan mendaftar API key sendiri.

- Latency 2-5 detik per request akan merusak UX yang menjanjikan kurang dari 500 ms untuk safety check.

Snapshot diambil oleh developer (Ghaisan) sebelum build installer, lalu di-bundle. Snapshot di-refresh setiap minor release (lihat 06-roadmap.md).

### 3.2 Format snapshot

File snapshot disimpan di repo source di path anggota1/data/ (tidak berubah dari MVP akademik). Saat build production, build script akan mengarahkan PyInstaller untuk meng-copy folder ini ke data/anggota1/ di dalam bundel dist/. Lihat detail PyInstaller spec di 03-packaging-and-distribution.md Section 2.

Skema file snapshot tetap memakai schema yang dibangun di Wave 1:

- anggota1/data/drug_safety_data.json - 74 rekord (per wc -l 18 Mei 2026), masing-masing {drug_name, category, side_effects[], severity_level, warnings, source_url} sesuai output fetch_adverse_events_for_drug di anggota1/openfda/fetch.py:342.

- anggota1/data/drug_recalls.json - 6000 rekord, masing-masing {product_name, reason, recall_date, severity_class, company} sesuai output fetch_drug_recalls di anggota1/openfda/fetch.py:422.

### 3.3 Build-time snapshot pipeline

Pada hari developer mempersiapkan release baru:

- Set env var: export OPENFDA_API_KEY="<dummy_placeholder>" (nilai nyata diset oleh developer secara lokal, tidak pernah masuk repo per mission constraint 12).

- Jalankan: .venv/bin/python -m anggota1.openfda.fetch --max-drugs 80 --max-recall-pages 6.

- Verify output: wc -l anggota1/data/drug_safety_data.json minimal 50 obat; wc -l anggota1/data/drug_recalls.json minimal 4000 rekord.

- Commit snapshot dengan message chore(data): refresh openFDA snapshot YYYY-MM-DD.

- Tag build: git tag v1.0.0-snapshot-YYYY-MM-DD.

- Lanjutkan ke build PyInstaller per 03-packaging-and-distribution.md.

### 3.4 First-run snapshot loader

Saat user pertama kali menjalankan aplikasi production:

- Aplikasi memeriksa %APPDATA%\MedWatch\data\drug_safety_data.json (Windows) atau ~/Library/Application Support/MedWatch/data/ (macOS) atau ~/.local/share/MedWatch/data/ (Linux).

- Jika folder kosong, aplikasi menyalin snapshot dari bundle <install_dir>/data/anggota1/* ke folder app data.

- Loader mencatat tanggal snapshot di file <appdata>/data/snapshot-info.json agar user tahu kapan data terakhir di-refresh.

- Jika folder sudah ada (upgrade), aplikasi mempertahankan snapshot existing kecuali user secara eksplisit klik menu “Update Snapshot” di Help -> Tentang Aplikasi (memerlukan internet).

## 4. Migrasi Storage ke SQLite

### 4.1 Mengapa SQLite

JSON file yang dipakai oleh api/storage.py:38 (write open mode w) memiliki residual risk R6 di docs/SECURITY.md Section 7: penulisan tidak atomic, race kondisi crash bisa meninggalkan file korup. Mitigasi yang dipilih untuk production: migrasi ke SQLite yang memberikan write transaction dan crash recovery built-in. SQLite juga membuka jalan untuk indexing efficient saat jumlah pasien tumbuh melebihi 1000 record (di mana scan linear JSON menjadi lambat).

Alternatif yang dipertimbangkan dan ditolak:

- PostgreSQL embedded: terlalu berat untuk single-Faskes deployment.

- Pattern atomic-rename pada JSON file (write-to-temp + os.replace): lebih sederhana tapi tidak menyelesaikan masalah scaling. Dapat dipakai sebagai bridging strategy untuk versi 1.0 jika scope SQLite terlalu besar; akan diputuskan di awal Phase 2 (lihat 06-roadmap.md). Pattern atomic-rename sudah dicatat sebagai mitigasi R6 di docs/SECURITY.md Section 7.

### 4.2 Skema SQLite (draft)

Skema mengikuti document-oriented sederhana agar minim friction migrasi dari JSON:

CREATE TABLE schema_version (
    version INTEGER PRIMARY KEY,
    applied_at TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE users (
    username TEXT PRIMARY KEY,
    data_json TEXT NOT NULL,
    updated_at TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE patients (
    id TEXT PRIMARY KEY,
    owner_username TEXT,
    tanggal_kunjungan TEXT,
    data_json TEXT NOT NULL,
    created_at TEXT NOT NULL,
    updated_at TEXT NOT NULL
);

CREATE INDEX idx_patients_tanggal ON patients (tanggal_kunjungan DESC);
CREATE INDEX idx_patients_owner ON patients (owner_username);

Field data_json TEXT menyimpan JSON payload aslinya (sesuai canonical schema di CLAUDE.md baris 95-105). Field top-level seperti id, tanggal_kunjungan, owner_username di-promote menjadi kolom terpisah untuk indexing.

### 4.3 Migration tool

Skrip tools/migrate_json_to_sqlite.py (akan dibuat di Phase 2):

- Buka file api/data/users.json (jika ada).

- Untuk setiap user dict, INSERT ke tabel users dengan data_json = json.dumps(user).

- Buka file api/data/patients.json (jika ada).

- Untuk setiap patient dict, INSERT ke tabel patients.

- Set schema_version.version = 1, applied_at = NOW().

- Verify: SELECT COUNT(*) FROM users dan patients sesuai dengan jumlah entry JSON awal.

### 4.4 Layer adapter

File api/storage_sqlite.py (akan ditambahkan saat implementation) menyediakan API identik dengan api/storage.py:

- load_users() -> list[dict] -> SELECT data_json FROM users; json.loads().

- save_users(users) -> bulk UPSERT per username.

- load_patients() -> list[dict] -> SELECT data_json FROM patients ORDER BY tanggal_kunjungan DESC.

- save_patients(patients) -> bulk UPSERT per id.

Layer ini di-route oleh api/config.py berdasarkan env STORAGE_BACKEND. Build production set STORAGE_BACKEND=sqlite; dev tetap pakai STORAGE_BACKEND=local agar tidak mengubah workflow tim mahasiswa.

## 5. Lazy Import HTTP Dependency

### 5.1 anggota1/anggota1.py

File anggota1/anggota1.py line 17 melakukan import requests di module top-level. Saat api/bootstrap.py mengimpor anggota1 untuk akses helper kategorisasi, runtime melakukan setup HTTP transport meskipun aplikasi production tidak pernah melakukan scraping di runtime.

Strategi mitigasi (tanpa modifikasi file anggota per constraint 5):

- Production build menggunakan wrapper di api/bootstrap.py yang memuat anggota1 melalui lazy import (importlib.import_module("anggota1", package=None) saat user benar-benar klik menu admin Refresh openFDA).

- Untuk akses fungsi helper tebak_kategori yang sering dipakai, definisi yang sama sudah ada di anggota1/openfda/fetch.py:136. Production dapat memilih fungsi mana yang dipanggil. Karena anggota1/openfda/fetch.py juga mengimpor requests di line 45, strategi terbaik adalah:

  - Extract KATEGORI_MAP constant ke file baru api/categori_constants.py (file baru, additive, tidak melanggar constraint 5). Constant ini di-import oleh api/ saat dibutuhkan.

  - Lazy import anggota1.openfda.fetch hanya saat tombol Admin “Refresh openFDA” di-klik.

### 5.2 anggota1/openfda/fetch.py

File ini hanya dipakai untuk build-time snapshot. Production runtime tidak meng-include file ini di PyInstaller bundle (lihat exclusion list di 03-packaging-and-distribution.md Section 2.4).

### 5.3 Verifikasi audit grep

Acceptance test untuk fitur “fully offline”: pada bundle PyInstaller production, jalankan:

python -c "import sys; sys.path.insert(0, '<install_dir>'); import api.app; import socket; socket.create_connection = lambda *a, **k: (_ for _ in ()).throw(RuntimeError('network forbidden'))"

Aplikasi harus dapat melayani semua endpoint non-admin tanpa memanggil socket.create_connection. Tes ini menjadi test case di 05-test-and-acceptance-plan.md Section 2.

## 6. Sync Strategy (Optional)

### 6.1 Mengapa hanya manual

Konteks Faskes 1 tidak membutuhkan sinkronisasi otomatis. Setiap Faskes berdiri sendiri. Jika di masa depan ada permintaan klaster (multi-Faskes di bawah satu dinas kesehatan kabupaten), bisa dipertimbangkan di versi 2.0.

### 6.2 Ekspor/impor manual

Memanfaatkan pipeline PDF/JSON yang sudah ada:

- Ekspor pasien (PDF): anggota5/export_pdf.py line 2 menggunakan from fpdf import FPDF. Production menambah menu “Ekspor JSON” yang menulis patients-export-YYYY-MM-DD.json (skema sama dengan api/data/patients.json).

- Impor pasien: menu “Impor JSON” memvalidasi file kemudian INSERT ke SQLite. Konflik ID di-resolve dengan rename otomatis (P001 yang sudah ada di-rename ke P001-import-1 saat impor).

### 6.3 Backup ke external drive

Lihat 01-production-PRD.md Story PROD-US-06. Implementasi: shutil.copy2(<appdata>/medwatch.db, <user_target>/medwatch-backup-YYYY-MM-DD.db).

## 7. Path Folder dan Environment Variables

Saat production build:

- Install directory: C:\Program Files\MedWatch\ (Windows), /Applications/MedWatch.app/ (macOS), /opt/MedWatch/ (Linux).

- App data directory: %APPDATA%\MedWatch\ (Windows), ~/Library/Application Support/MedWatch/ (macOS), ~/.local/share/MedWatch/ (Linux).

- Database file: <appdata>/medwatch.db.

- Snapshot data: <appdata>/data/anggota1/*.json (di-copy dari <install_dir>/data/anggota1/ saat first run).

- Crash log: <appdata>/logs/crash.log.

- Config: <appdata>/config.ini (opsional, untuk kustomisasi nama klinik di header PDF).

Env var yang diset oleh installer (Windows) atau wrapper shell script (macOS/Linux):

- MEDWATCH_DATA_DIR -> %APPDATA%\MedWatch\ (sesuai OS).

- STORAGE_BACKEND -> sqlite.

- FLASK_DEBUG -> false.

- MEDWATCH_OFFLINE_MODE -> true (digunakan oleh wrapper untuk menyembunyikan menu admin yang mengandalkan internet jika di-set).

Env var tidak diset oleh installer:

- JWT_SECRET -> di-generate saat first run dari secrets.token_hex(32) dan disimpan di <appdata>/.jwt-key dengan permission 600. Tidak ada nilai yang masuk repo (per mission constraint 12).

- OPENFDA_API_KEY -> tidak diset secara default. Hanya diisi via menu admin “Pengaturan Lanjutan” saat user ingin refresh snapshot.

## 8. Risiko dan Mitigasi

| ID | Risiko | Likelihood | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OFF-R1 | Migrasi JSON ke SQLite memunculkan data corruption pada existing test data | Rendah | Major | Migration tool memvalidasi count + sample 10 record sebelum dan sesudah. Test pada copy DB, bukan original. |
| OFF-R2 | SQLite file lock conflict saat user buka 2 instance bersamaan | Sedang | Minor | Aplikasi memeriksa lock file di startup. Jika sudah ada, tampilkan pesan “MedWatch sudah berjalan”. |
| OFF-R3 | Snapshot openFDA basi (lebih dari 6 bulan) | Sedang | Major | Aplikasi menampilkan banner kuning di dashboard admin jika snapshot-info.json menunjukkan umur lebih dari 180 hari. |
| OFF-R4 | Lazy import anggota1 gagal karena requests tidak tersedia di bundle | Rendah | Major | requests tetap di-include di bundle (kebutuhan size minor); fitur menu admin Refresh tetap berfungsi saat ada internet. |
| OFF-R5 | First-run copy data gagal karena permission folder AppData | Rendah | Major | Installer membuat folder dengan permission user current; fallback ke <install_dir>/data/ jika AppData inaccessible. |
| OFF-R6 | User mengganti <appdata>/config.ini dengan path tidak valid | Sedang | Minor | Validasi config saat startup dengan fallback ke default jika invalid. |

## 9. Kriteria Penerimaan Section “Offline-Capable”

Lihat juga 05-test-and-acceptance-plan.md Section 2. Ringkasan:

- Aplikasi berjalan penuh dengan kabel jaringan dicabut: launch, login, CRUD pasien, safety check obat, visualisasi, ekspor PDF semuanya bekerja.

- Audit grep pada bundle PyInstaller: tidak ada panggilan HTTP yang tereksekusi pada path non-admin.

- Snapshot openFDA di-bundle dan diakses dari local file system saja.

- SQLite menjadi backend storage default untuk build production; data persist setelah restart aplikasi.

- Ekspor/impor JSON antarmesin bekerja dengan integritas data terjaga.

## 10. Tanggung Jawab dan Estimasi Waktu

| Item | PIC saran | Estimasi |
| --- | --- | --- |
| Migration tool JSON -> SQLite | Ghaisan | 1 hari |
| Adapter api/storage_sqlite.py | Ghaisan | 1 hari |
| Update api/config.py untuk route STORAGE_BACKEND | Ghaisan | 0.5 hari |
| First-run snapshot loader (Python) | Ghaisan | 0.5 hari |
| Lazy import wrapper di api/bootstrap.py | Ghaisan | 0.5 hari |
| Test offline mode end-to-end | Bimo (QA) | 1 hari |
| Total |  | 4.5 hari kerja |

Estimasi di atas asumsi developer full-time. Pekerjaan dijadwalkan di Phase 2 di 06-roadmap.md (Juni-Juli 2026).