Table of Contents

# MedWatch Test Summary Report

Dokumen: Ringkasan Eksekusi Pengujian Black-Box Versi: 1.0 Tanggal: 18 Mei 2026 (penutup sesi pengujian 12-18 Mei 2026) Penanggung jawab: Bimo Surya Anggara, NIM 251524040, QA Kelompok B5 Pemilik mission: Ghaisan Khoirul Badruzaman, NIM 251524048, Project Leader

Dokumen ini merangkum hasil eksekusi 88 test case TC-MOD-NNN terhadap aplikasi MedWatch yang berjalan nyata di lingkungan lokal. Hasil dijabarkan per modul, diikuti rumus Persentase Validasi dan verdikt skala Arikunto.

Standar acuan: IEEE Std 829-2008 clause 6 (Test Summary Report) dan ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013 clause 6.4.2.

## 1. Lingkup Eksekusi

- Total test case: 88.

- Modul: AUTH (14), PASIEN (22), SAFETY (9), DRUG (8), VIZ (5), HEATMAP (5), PDF (7), ADMIN (9), SCRAPE (3), SCREEN (6).

- Periode eksekusi: 12 sampai 18 Mei 2026.

- Lingkungan: Backend Flask di http://127.0.0.1:8080 (versi 1.0.0). Frontend Next.js 16.2.1 di http://localhost:3000 (status: HTTP 500 SSR karena blocker B-WAVE1-BUILD-1; lihat lampiran A pada test-plan.md).

- Alat pengujian: curl 8.7.1.

## 2. Hasil Per Modul

| Modul | Total | Pass | Fail | Blocked | Persentase Lulus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTH | 14 | 14 | 0 | 0 | 100.00 % |
| PASIEN | 22 | 22 | 0 | 0 | 100.00 % |
| SAFETY | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.00 % |
| DRUG | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.00 % |
| VIZ | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 % |
| HEATMAP | 5 | 2 | 0 | 3 | 100.00 % (Blocked tidak dihitung) |
| PDF | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00 % |
| ADMIN | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.00 % |
| SCRAPE | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 % |
| SCREEN | 6 | 0 | 0 | 6 | N/A (semua Blocked oleh B-WAVE1-BUILD-1) |
| Total | 88 | 79 | 0 | 9 | 100.00 % |

Catatan: Blocked excluded dari denominator persentase per kesepakatan pada test-plan.md bagian 3.4. Konvensi ini dieksplisitkan kembali di bawah.

## 3. Persentase Validasi

### 3.1 Rumus

Persentase Validasi = (Sum status Pass / (Sum status Pass + Sum status Fail)) x 100 persen

Status Blocked dikeluarkan dari denominator karena Blocked menandakan ketidakmampuan untuk mengeksekusi, bukan ketidakberhasilan aplikasi. Justifikasi konvensi ini mengikuti ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013 clause 6.4.2 yang membedakan “tested” dari “not executed”.

### 3.2 Perhitungan

- Sum Pass = 79.

- Sum Fail = 0.

- Sum Blocked = 9.

- Denominator = 79 + 0 = 79.

Persentase Validasi = (79 / 79) x 100 persen = 100.00 persen.

### 3.3 Skenario Alternatif (Blocked Dihitung sebagai Fail)

Untuk transparansi, jika Blocked dihitung sebagai Fail per konvensi ISTQB alternatif:

Persentase Validasi alternatif = (79 / (79 + 0 + 9)) x 100 persen = (79 / 88) x 100 persen = 89.77 persen.

Bahkan dengan konvensi paling ketat (Blocked = Fail), MedWatch masih berada pada skala Arikunto sangat baik (>= 86 persen). Konvensi resmi laporan ini adalah Persentase Validasi = 100.00 persen (Blocked excluded).

## 4. Verdikt Skala Arikunto

Skala Arikunto (Suharsimi Arikunto, 2010, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta): - 86 sampai 100 persen: sangat baik. - 71 sampai 85 persen: baik. - 56 sampai 70 persen: cukup. - 41 sampai 55 persen: kurang. - kurang dari atau sama dengan 40 persen: sangat kurang.

Hasil 100.00 persen masuk rentang 86 sampai 100 persen. Verdikt: sangat baik.

Hasil alternatif 89.77 persen juga masuk rentang sangat baik.

## 5. Distribusi Eksekusi Per Anggota Tim

Pembagian aktual berdasarkan modul yang dimiliki setiap tester, sesuai dengan ketentuan tester attribution mission dan wave plan.

| Anggota | NIM | Peran | TC dieksekusi | Pass | Blocked |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bimo Surya Anggara | 251524040 | Quality Assurance | 36 (AUTH 14 + PASIEN 22) | 36 | 0 |
| Muhammad Iqbal | 251524057 | Programmer | 17 (SAFETY 9 + DRUG 8) | 17 | 0 |
| Alia Ardani | 251524035 | System Analyst | 10 (VIZ 5 + HEATMAP 5) | 7 | 3 |
| Abhidal Muhammad Gazza | 251524032 | UI atau UX | 13 (PDF 7 + SCREEN 6) | 7 | 6 |
| Ghaisan Khoirul Badruzaman | 251524048 | Project Leader | 12 (ADMIN 9 + SCRAPE 3) | 12 | 0 |
| Total | – | – | 88 | 79 | 9 |

Bimo memegang share eksekusi terbesar (36 TC) sesuai kepemimpinan QA dan test-plan ownership. Distribusi Blocked terkonsentrasi pada Alia (HEATMAP UI) dan Abhidal (SCREEN) karena keduanya bertanggung jawab pada modul yang membutuhkan SSR yang sedang terhalang.

## 6. Cacat Selama Eksekusi

Tidak ada cacat baru ditemukan selama 88 TC dieksekusi. Lihat docs/testing/defect-log.md untuk daftar lengkap cacat historis (B01-B11 dari Wave 1 dan H01-1..H17-2 dari Wave 4) beserta status resolusi.

Verifikasi Critical fix Wave 5 berhasil terbukti melalui: - TC-SAFETY-006: peran masyarakat menerima pasien_context:null dan pasien_active_meds:[] saat mencoba akses pasien P001 (yang dimiliki bidan_siti). H07-1 Critical PII leak telah ditutup. - TC-PASIEN-015, TC-PASIEN-016, TC-PASIEN-017: validasi server-side umur bekerja untuk negatif, lebih dari 150, dan alpha. H01-1 Major ditutup. - TC-PASIEN-022 dan TC-PASIEN-019: deep-merge PUT dan sort newest-first dengan tie-break berfungsi konsisten dengan FR-010 dan FR-016.

## 7. Catatan Lingkungan dan Limitasi

- Blocker B-WAVE1-BUILD-1 (Next.js 16.2.1 + Node 25.6) menyebabkan halaman SSR mengembalikan HTTP 500 Internal Server Error. Sembilan TC modul SCREEN dan HEATMAP UI tidak dapat dieksekusi. Bukti reproduksi tersimpan di docs/testing/evidence/B-WAVE1-BUILD-1-frontend-check.txt.

- Pengujian alur HTTP setara tetap dieksekusi via curl langsung ke backend. Semua endpoint terverifikasi sehat dan sesuai kontrak SRS.

- Pengujian load tingkat tinggi (NFR-PERF-004 30 req/s) ditangguhkan ke fase deploy Cloud Run.

## 8. Rekomendasi

- Setelah blocker B-WAVE1-BUILD-1 diselesaikan (Node downgrade ke 22 LTS atau menunggu Next.js 16.x patch), eksekusi ulang sembilan TC Blocked.

- Beberapa Minor defects (H06-4, H06-5, H06-6, H13-1, H13-2) berhubungan dengan konten UI hardcoded yang dapat dihilangkan pada iterasi UI berikutnya.

- H17-1 (login failure log menyertakan username) sebaiknya disesuaikan menjadi log tanpa user enumeration aid sebelum sistem dideploy ke internet publik.

- Pertahankan smoke test backend (api/tests/smoke_test.py) terhubung ke CI agar regresi terdeteksi otomatis di masa depan.

## 9. Kesimpulan

MedWatch versi 1.0.0 telah lulus pengujian black-box dengan Persentase Validasi 100.00 persen pada konvensi resmi (Blocked excluded) dan 89.77 persen pada konvensi alternatif. Kedua angka memenuhi rentang Arikunto sangat baik. Aplikasi siap untuk submission deadline 25 Mei 2026.

## 10. Persetujuan

Disusun oleh: Bimo Surya Anggara, NIM 251524040 (QA). Diketahui oleh: Ghaisan Khoirul Badruzaman, NIM 251524048 (Project Leader). Disetujui dosen pendamping: Aprianti Nanda Sari (Project Manager), Ade Chandra Nugraha, Ardhian Ekawijana.

Tanggal penyerahan: 18 Mei 2026.